**HPリニューアルのご提案**

2014年４月3日

(株)グローリレイション

代表　　菅野　哲正

**【概要】**

2014年6月新期移行を目指し、現在の記事の中からアクセス数の多いものは加工して残し、新しく加える記事は現在広く使われ、無料で使えるWordPressというホームページ作成手法を活用して記事更新を行います。

ネット上に公開されている有料のテンプレートを購入し、それを会社の業務内容に応じてアレンジすることにより、見栄えが良く、今後の更新も楽で、かつ費用も最小限に抑えたリニューアルを目指します。

**【工程】**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要項 | 期間 | 担当 |
| WordPress設置（インストール） | １日 | 菅野 |
| テンプレート決定・購入 | １日 | 山木工業 |
| テンプレートを山木工業用にアレンジ | ５日 | 菅野 |
| 会社案内に関するページの作成 | ５日 | 菅野 |
| 現在保有記事の移行分選定 | １週間 | 山木工業 |
| 旧記事移行および新記事の作成 | ２週間 | 山木工業 |
| リンク確認や全体整合確認 | １週間 | 山木工業、菅野 |
| リニューアルオープン |  | 山木工業 |

合計　二ヶ月程度

**【費用】**

|  |  |
| --- | --- |
| 要項 | 費用 |
| テンプレート購入 | 約10,000円 |
| WordPress設置（インストール） | 一式で100,0000円（税別） |
| テンプレートを山木工業用にアレンジ |
| 会社案内に関するページの作成 |

以上

**山木工業様へのHPリニューアルご提案**

2014年3月31日

(株)グローリレイション

代表　　菅野　哲正

**【概要】**

2014年6月新期移行を目指し、現在の記事の中からアクセス数の多いものは加工して残し、新しく加える記事は現在広く使われ、無料で使えるWordPressというホームページ作成手法を活用して記事更新を行います。

ネット上に公開されている有料のテンプレートを購入し、それを会社の業務内容に応じてアレンジすることにより、見栄えが良く、今後の更新も楽で、かつ費用も最小限に抑えたリニューアルを目指します。

**【工程】**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要項 | 期間 | 担当 |
| ワードプレス設置（インストール） | １日 | 菅野 |
| テンプレート決定・購入 | １日 | 山木工業 |
| テンプレートを山木工業用にアレンジ | ５日 | 菅野 |
| 会社案内に関するページの作成 | ５日 | 菅野 |
| 現在保有記事の移行分選定 | １週間 | 山木工業 |
| 旧記事移行および新記事の作成 | ２週間 | 山木工業 |
| リンク確認や全体整合確認 | １週間 | 山木工業、菅野 |
| リニューアルオープン |  | 山木工業 |

合計　二ヶ月程度

**【費用】**

|  |  |
| --- | --- |
| 要項 | 費用 |
| テンプレート購入 | 約10,000円 |
| ワードプレス設置（インストール） | 一式で100,0000円（税別） |
| テンプレート載せ替えと山木工業さん用にアレンジ |
| 会社案内分はHTML加工 |

以上

**山木工業さんへのHPリニューアルご提案**

(株)グローリレイション

代表　　菅野　哲正

**【概要】**

2014年6月新期移行を目指し、アクセス数の多いメインとなるコンテンツはHTML加工して残し、更新記事分は無料で使えるワードプレスを活用して記事更新を行います。

見栄えは有料のテンプレートを購入し、テンプレートを購入することで見栄え良く、更新も楽な体制、そして費用も最小限に抑えたリニューアルを目指します。

**【工程】**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要項 | 期間 | 役割 |
| ワードプレス設置 | １日 | 菅野 |
| テンプレート決定・購入 | １日 | 山木工業さん |
| テンプレート載せ替えと山木工業さん用にアレンジ | ５日 | 菅野 |
| 会社案内分はHTML加工 | ５日 | 菅野 |
| 現在保有記事の載替分決定 | １週間 | 山木工業さん |
| 旧記事を新記事へ移行 | ２週間 | 山木工業さん |
| リンク確認や全体整合確認 | １日 |  |
| リニューアルオープン |  | 山木工業さん |

**【費用】**

|  |  |
| --- | --- |
| 要項 | 費用 |
| テンプレート購入 | 約10,000円 |
| ワードプレス設置 | 一式で100,0000円（税別） |
| テンプレート載せ替えと山木工業さん用にアレンジ |
| 会社案内分はHTML加工 |

以上